
秸秆收储加工中心建设方案

第一章 项目摘要

项目名称：2026年德惠市分布式原料化秸秆收储加工中心建设项目

建设单位：德惠瑞隆生物质发电有限公司
建设地点：长春市德惠市经济开发区（德靠路与德环路交汇处）
建设性质：□新建 ☑改扩建 □已建成认定

建设期限：2026年6月 —2027年4月

建设规模：总占地37291㎡，其中收储库棚29932.8㎡、硬化场地10000㎡，购置设备25台（套）。

总投资：9323万元，其中申请财政补贴145万元，自筹9178万元。

预期效益：年收储秸秆300000吨，消纳秸秆300000吨，服务耕地22万亩，带动农户500户。

第二章 项目建设背景与必要性

项目核心服务区域以德惠市为核心，辐射长春、松原、四平周边县域，以水稻、玉米种植为主，年秸秆总产量约180万吨（玉米108万吨、水稻63万吨、其他9万吨），集中在夏收（6-7月）、秋收（9-10月），秋收占比65%以上，资源充足，为收储利用及电厂燃料供应提供保障。

黑土地是吉林农业宝贵资源，秸秆还田是保护黑土地的重要举措。当前农户还田技术不规范、秸秆随意堆放焚烧破坏黑土地，本项目通过秸秆规模化科学利用，推广规范还田技术，减少黑土地破坏，筑牢农业根基。

秸秆利用需求多元规模化，电厂年需求30万吨以上且逐年增加；县域内秸秆还田、饲料化等需求迫切，农户需通过秸秆收储增收；同时需响应禁烧政策，规模化收储利用富余秸秆，兼顾环保与经济效益。

厂区现有存储场地不足，物料破碎产能偏低，日常破碎量无法满足机组用料需求，尤其冬季供热高峰期，燃料消耗量大、周转快，场地受限、破碎滞后问题更加突出，直接制约机组稳发稳供。

第三章 项目选址与建设条件
项目交通便利、秸秆资源集中、符合安全环保要求、远离居民区等敏感区域。具备充足建设用地，用地性质符合规划，土地自有，配套水电等基础设施完善。地势平坦，便于机械作业；运输通道畅通，满足秸秆运输需求；具备完善的消防、环保配套条件，符合相关规范。
第四章 项目建设内容与规模

（一）建设15000平米、9米高钢结构厂房，同时涵盖厂区其他主体及辅助工程建设，含主体钢构、围护系统、基础工程等；秸秆预处理车间、粉碎车间等配套土建）及辅助工程（厂区道路、排水系统、消防通道及设施等）建设，保障厂区正常运转。

（二）设备采购涵盖秸秆处理全流程设备采购、运输、安装及调试，包括核心处理设备、辅助设备、配套设施设备，以及设备相关的运输、安装调试、初期维修及备品备件采购费用。
第五章 投资估算与资金筹措

总投资：9323万元

分项投资：土地费950万元，基础设施1020万元，设备780万元，其他配套设施358万元。
资金来源：财政补贴145万元（按40%，最高145万元），自筹9323万元

第六章 建设期限与实施进度

前期准备：2026年4月—6月

工程建设：2026年6月—2027年4月

设备安装调试：2027年4月

竣工验收：2027年4月

第七章 运营管理与安全保障

（一）强化组织管理

科学设置管理架构与内设机构，清晰划分各部门、各岗位职责分工。常态化组织从业人员开展业务技能和实操培训，不断夯实队伍基础，全面提升整体运营管理水平。

（二）规范收储管理

严格执行秸秆质量检测标准，从严把控收购入库质量；健全完善出入库登记台账，规范资料档案管理。同步搭建秸秆收储追溯体系，实现全流程闭环管理，做到全程可查、可溯、可控。

（三）严守安全环保

全面落实防火、防汛、防潮、防霉变各项防控措施，严格规范现场作业流程。常态化抓好环保管控，确保各项环保指标稳定达标，常态化排查整治，从源头杜绝安全环保隐患。

（四）健全长效运营

严格落实项目运营履约承诺，建立健全年度考核评价机制，完善动态监管与退出机制。通过制度化、规范化管控，保障项目长期稳定、合规有序长效运营。

第八章 效益分析

原可收储38万吨，改扩建后可增加收储30万吨，且消纳效率达100%。

经济效益：本项目虽不直接产生经济效益，但可通过稳定保障城区供热，优化区域营商环境，降低辖区内各类企业生产运营成本，带动周边商业、服务业稳步发展，间接推动地方经济持续增长。

社会效益：年消纳农作物秸秆30万吨，有效遏制秸秆露天焚烧；直接新增就业岗位200个，间接带动秸秆收储、装卸、运输等上下游就业500余人，年增加农户秸秆销售收入，助力乡村振兴与地方经济社会协调发展。项目的建成相对传统燃煤供热，生物质电厂供热作为清洁能源供热，对于节能减排、推进“双碳”行动具有重要意义。
生态效益：通过秸秆集中收储、规模化利用，有效解决了农村秸秆露天焚烧、随意堆放等问题，减少秸秆焚烧带来的大气污染，改善乡村人居环境，助力美丽乡村建设。项目采用密闭式生产、高效除尘、雨污分流等环保工艺，废水、废气、噪声均达标排放，秸秆废弃物实现全量资源化利用，有效减少二氧化碳、二氧化硫等污染物排放，助力德惠市实现碳达峰、碳中和目标，生态效益十分显著

第九章 保障措施

资金保障：资金全部用于基础设施、设备购置及配套设施建设。
技术保障：依托专业技术人员，提供设备操作、秸秆收储加工等技术指导，规范作业流程；加强工作人员技能培训，提升操作水平，保障项目规范有序推进。

监管保障：建立健全监管机制，对项目建设、资金使用、设备运行、秸秆收储等环节进行全过程监管，及时排查问题、整改落实，确保项目达到建设目标，符合安全环保要求。

第十章 结论与建议

本项目符合政策要求，建设条件具备，效益显著，建议批准立项实施。

5

