附件5

德惠市政务数据共享“百日攻坚”

行动流程图

6月21日前：制定政务数据共享“百日攻坚”行动方案。

前期准备

6

政务数据资源梳理理

数据上传

6月30日前：开展全市数据共享“百日攻坚”行动部署会议、具体业务人员培训会议。

7月30日前：形成德惠市政务信息资源目录清单和政务数据需求清单。

9月26日前：由授权数据部门负责提供相应的数据和数据获取方式，并负责与数据共享平台对接。

数据授权

数据使用

9月30日前：数据需求部门填写政务服务数据资源申请表，交至市政数局。

市政数局将收集的申请表转至数据供给部门，经其审核后授权使用。

数据申请

8月31日前：由市政数局组织数据需求方、数据供给方和司法局三方现场确认政务数据共享供需清单，签订授权合同，明确供需双方责任义务。

9月10日前：依照数据确认结果，对政务信息资源共享目录清单和政务数据共享需求清单进行完善。